Projekt-Tagebuch
zu unserem Greenfoot-Spiel
Pacarged (PacMan Recharged)

Team-Mitglieder:
Nico Balthazar
Benedikt Rölle
Yannik Schiebelhut
Rahmenvereinbarungen zur Projektarbeit:
- Als Projektergebnis ist ein selbstständig erstelltes, interaktives Spiel auf Grundlage der Lernumgebung Greenfoot verabredet, das auch in Form eines Applets in eine Webseite integriert werden kann.
- Das Spiel wird in Kleingruppen erstellt. Die Team-Mitglieder sind mit der späteren Veröffentlichung ihres Projektergebnisses auf der LLG-Website einverstanden.
- Das Spiel muss Objekte aus mindestens drei verschiedenen Klassen enthalten.
- Die Benutzer-Steuerung per Tastatur und / oder Maus muss möglich sein.
- Es muss eine Kommunikation (Kollisionserkennung) zwischen den Figuren stattfinden und es müssen dadurch Reaktionen ausgelöst werden.
- Bestandteil des Spieles muss ein Punktestandzähler oder ein Zeitzähler oder auch eine Statusanzeige (z. B. zu Attributwerten) sein.
- Die Methoden aller Klassen müssen kommentiert werden und Angaben zu Autor, Version, ggf. Parametern und Rückgabe enthalten.
- Das Projekttagebuch muss den Arbeitsprozess ausführlich beschreiben. Zu jedem Projekttag ist der Name des (jeweils wechselnden!) verantwortlichen Autors notiert. Im Folgenden ist eine Musterseite vorbereitet.
- Für die ausführliche Projekt-Beschreibung ist ein Pflichtenheft zu erstellen. Weitere Informationen dazu und Musterbeispiele findet man z. B. auf den unten gesammelten Links.
- Zum verabredeten Abgabetermin wird das fertige Spiel präsentiert. Alle Projektergebnisse (Pflichtenheft, Projekttagebuch sowie die Dateien mit dem Quellcode) sind an diesem Tag in digitaler Form abzugeben.
  1. Informationen zum Pflichtenheft und Musterbeispiele:
http://de.wikipedia.org/wiki/Pflichtenheft
http://hm.hgesser.de/ig-ws2008/folien/Pflichtenheft.pdf
http://wwwmath.uni-muenster.de/u/lammers/EDU/ss00/ProgrammierPraktikum/Script99/Pflichtenheft.html
http://www.wi.hs-wismar.de/~laemmel/Lehre/LEGO/ProjektSS08/inhalt/pflichtenheft.pdf
  1. Datum: ______________	Autor: _______________________
  2. Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
Die zum heutigen Termin vereinbarten Aufträge und deren Status sind:
Auftrag an (Name) / Auftrags-Beschreibung / Status (z.B.: erfolgreich erledigt)
  1. Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
Für den heutigen Tag haben wir uns die Umsetzung folgender Projektziele vorgenommen:
Euer Text...
  1. Aufgetretene Probleme / Fragen
Während der heutigen Arbeitsphase sind folgende Probleme / Fragen aufgetreten:
1. Eure Fragen...
2. ...
  1. Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
Während der heutigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
Euer Text…
Während der bisherigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
Euer Text...
  1. Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
Nach der heutigen Arbeitsphase sind noch folgende Projektziele zu erledigen:
Euer Text…
  1. Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
Auftrag an (Name) / Auftrags-Beschreibung
Euer Text…
  1. Datum: 18.04.2018	Autor: Yannik Schiebelhut
  2. Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
Für den heutigen Tag haben wir uns die Umsetzung folgender Projektziele vorgenommen:
Gemeinsamer Project Bringup
=> Erstellen der Klassen ohne Quelltext
  1. Aufgetretene Probleme / Fragen
Während der heutigen Arbeitsphase sind folgende Probleme / Fragen aufgetreten:
theoretisch bessere Methode der Steuerung funktioniert nicht
=> Wechsel zu Alternative
  1. Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
Während der heutigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
Bringup abgeschlossen
Steuerung für Spieler begonnen

  1. Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
Nach der heutigen Arbeitsphase sind noch folgende Projektziele zu erledigen:
Quelltext entwickeln
Spiel erstellen
  1. Datum: 23.04.2018	Autor: Yannik Schiebelhut
  2. Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
Für den heutigen Tag haben wir uns die Umsetzung folgender Projektziele vorgenommen:
Vervollständigung der Steuerung
Beginnen mit der Erstellung der PowerUps
  1. Aufgetretene Probleme / Fragen
Während der heutigen Arbeitsphase sind folgende Probleme / Fragen aufgetreten:
1. Verweise auf Variablen anderer Klassen und Objekte funktioniert nicht richtig
  => Logik und Syntax richtig, das Problem liegt beim Compiler
2. ...
  1. Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
Während der heutigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
Template für PowerUps
Weiterentwicklung der Steuerung
  1. Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
Nach der heutigen Arbeitsphase sind noch folgende Projektziele zu erledigen:
Euer Text…
  1. Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
-
  1. Datum: 26.04.2018	Autor: _______________________
  2. Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
Die zum heutigen Termin vereinbarten Aufträge und deren Status sind:
Auftrag an (Name) / Auftrags-Beschreibung / Status (z.B.: erfolgreich erledigt)
  1. Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
Für den heutigen Tag haben wir uns die Umsetzung folgender Projektziele vorgenommen:
Euer Text...
  1. Aufgetretene Probleme / Fragen
Während der heutigen Arbeitsphase sind folgende Probleme / Fragen aufgetreten:
1. Eure Fragen...
2. ...
  1. Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
Während der heutigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
Euer Text…
Während der bisherigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
Euer Text...
  1. Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
Nach der heutigen Arbeitsphase sind noch folgende Projektziele zu erledigen:
Euer Text…
  1. Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
Auftrag an (Name) / Auftrags-Beschreibung
Euer Text…

  1. Datum: 02.05.2018	Autor: Yannik Schiebelhut
  2. Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
2. Die zum heutigen Termin vereinbarten Aufträge und deren Status sind:
   Auftrag an (Name) / Auftrags-Beschreibung / Status (z.B.: erfolgreich erledigt)
  1. Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
3. Für den heutigen Tag haben wir uns die Umsetzung folgender Projektziele vorgenommen:
4. Euer Text...
  1. Aufgetretene Probleme / Fragen
5. Während der heutigen Arbeitsphase sind folgende Probleme / Fragen aufgetreten:
6. Eure Fragen...
7. ...
  1. Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
8. Während der heutigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
9. Euer Text…
10. Während der bisherigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
11. Euer Text...
  1. Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
12. Nach der heutigen Arbeitsphase sind noch folgende Projektziele zu erledigen:
13. Euer Text…
  1. Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
14. Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
15. Auftrag an (Name) / Auftrags-Beschreibung
    Euer Text…

  1. Datum: 16.05.2018	Autor: Benedikt Rölle
  2. Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
Die zum heutigen Termin vereinbarten Aufträge und deren Status sind:
Benedikt / Menusteuerung / In Arbeit //
  2. Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
2. Für den heutigen Tag haben wir uns die Umsetzung folgender Projektziele vorgenommen:
3. Menusteuerung fertigstellen;
4. Zähler, gefressen werden , punkte essen, Leben
  1. Aufgetretene Probleme / Fragen
5. Während der heutigen Arbeitsphase sind folgende Probleme / Fragen aufgetreten:
6. keine
7. ...
  1. Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
8. Während der heutigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
9. Menu fertig
10. Während der bisherigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
11. Euer Text...
  1. Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
12. Nach der heutigen Arbeitsphase sind noch folgende Projektziele zu erledigen:
13. Aussagenlogik, Zusammenfügen, eventuell weitere Modi , Layerboard Game over
  1. Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
14. Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
15. Benedikt: Kommentieren
  1. Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
2. Die zum heutigen Termin vereinbarten Aufträge und deren Status sind:
   Kommentieren soweit fertig
  2. Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
3. Für den heutigen Tag haben wir uns die Umsetzung folgender Projektziele vorgenommen:
4. Menusteuerung fertig designen;
5. Pacman fixen
  1. Aufgetretene Probleme / Fragen
6. Während der heutigen Arbeitsphase sind folgende Probleme / Fragen aufgetreten:
7. keine
  1. Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
8. Während der heutigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
9. Menudesign fertig
10. Während der bisherigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
11. Menu
  1. Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
12. Nach der heutigen Arbeitsphase sind noch folgende Projektziele zu erledigen:
13. Punke essen, Aussagenlogik, Zusammenfügen, eventuell weitere Modi , Layerboard Game over
  1. Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
14. Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
15. Wird noch abgesprochen in GitHub laden
  1. Datum: 24.05.18	Autor: Nico Balthazar
  2. Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
2. Die zum heutigen Termin vereinbarten Aufträge und deren Status sind:
   Projekt noch nicht in GitHub gemerged
  1. Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
3. Für den heutigen Tag haben wir uns die Umsetzung folgender Projektziele vorgenommen:
4. Pacman und Geisterinteraktion fixen
  1. Aufgetretene Probleme / Fragen
5. Während der heutigen Arbeitsphase sind folgende Probleme / Fragen aufgetreten:
6. Pacman und Geister laufen an einander vorbei?! Warum?
  1. Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
7. Während der heutigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
8. Menüsteuerung verbessert, kleine Verbesserungen in der Bewegungsmethode
9. Während der bisherigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
10. Grundstein gelegt + Menü-Steuerung
  1. Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
11. Nach der heutigen Arbeitsphase sind noch folgende Projektziele zu erledigen:
12. PowerUps, Scores, Game Over screen
  1. Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
13. Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
14. Auftrag an (Name) / Auftrags-Beschreibung
    Keine
  1. Datum: 30.05.18	Autor: Yannik Schiebelhut
  2. Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
2. Die zum heutigen Termin vereinbarten Aufträge und deren Status sind:
   Projekt bring-up auf GitHub
  1. Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
3. Für den heutigen Tag haben wir uns die Umsetzung folgender Projektziele vorgenommen:
4. Bewegungsmethoden weiter verbessern, Design von Pacman verbessern
  1. Aufgetretene Probleme / Fragen
5. Während der heutigen Arbeitsphase sind folgende Probleme / Fragen aufgetreten:
6. s.o. Pacman und Geister noch immer nicht gefixt (essen)
  1. Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
7. Während der heutigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
8. Bewegungsmethoden endgültig verbessert, Design von Pacman überarbeitet
9. Während der bisherigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
10. s.o. (andere Tage)
  1. Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
11. Nach der heutigen Arbeitsphase sind noch folgende Projektziele zu erledigen:
12. PowerUps programmieren/designen, GameOver screen, weitere Verbesserungen der Menü-Steuerung (beautifying)
  1. Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
13. Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
14. Auftrag an (Name) / Auftrags-Beschreibung
    Keine
  1. Datum: 04.06.18	Autor: Nico Balthazar
  2. Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
2. Die zum heutigen Termin vereinbarten Aufträge und deren Status sind:
   Keine
  1. Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
3. Für den heutigen Tag haben wir uns die Umsetzung folgender Projektziele vorgenommen:
4. PowerUps designen, Grunstein legen, Menü komplett abschließen, Fehlersuche für Essenspunkte
  1. Aufgetretene Probleme / Fragen
5. Während der heutigen Arbeitsphase sind folgende Probleme / Fragen aufgetreten:
6. Welt lädt noch nicht neu wenn alle Punkte weg sind;
  1. Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
8. Während der heutigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
9. PowerUps designed, erreichen eines runderen Programmablaufs, Menü verbessert
10. Während der bisherigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
11. Legen des Grundstocks für heutige Verbesserungen
  1. Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
12. Nach der heutigen Arbeitsphase sind noch folgende Projektziele zu erledigen:
Scoreboard muss gefixt werden (-Leben), Menü noch nicht ganz fertig
  1. Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
2. Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
3. Auftrag an (Name) / Auftrags-Beschreibung
   Keine
  1. Datum: 07.06.18	Autor: Yannik Schiebelhut
  2. Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
2. Die zum heutigen Termin vereinbarten Aufträge und deren Status sind:
   Keine
  1. Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
3. Für den heutigen Tag haben wir uns die Umsetzung folgender Projektziele vorgenommen:
4. Brainstorming für PowerUps Funktionsweisen
  1. Aufgetretene Probleme / Fragen
5. Während der heutigen Arbeitsphase sind folgende Probleme / Fragen aufgetreten:
6. Viele Powerups nicht realisierbar (Greenfoot Vorgaben; allgemeine Darstellungsstruktur des Projekts erlaubt diese nicht)
  1. Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
8. Während der heutigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
9. PowerUps genauer klassifiziert und aussortiert (mindestens Hälfte musste weg)
10. Während der bisherigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
11. Grundstein des Spiels nahezu fertig, daruas folgt….
  1. Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
12. Nach der heutigen Arbeitsphase sind noch folgende Projektziele zu erledigen:
13. ….. Powerups ins Spiel integrieren
  1. Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
14. Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
15. Auftrag an (Name) / Auftrags-Beschreibung
    Keine
  1. Datum: 13.06.18 Autor: Nico Balthazar
  2. Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
2. Die zum heutigen Termin vereinbarten Aufträge und deren Status sind:
   Keine
  1. Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
3. Für den heutigen Tag haben wir uns die Umsetzung folgender Projektziele vorgenommen:
4. Effekt Methoden der PowerUps entwickeln, Menü abschließen(Design)
  1. Aufgetretene Probleme / Fragen
5. Während der heutigen Arbeitsphase sind folgende Probleme / Fragen aufgetreten:
6. Keine
  1. Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
7. Während der heutigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
8. hinzufügen von Variablen für PowerUp Effekte(Pacman und Geister)
  1. Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
10. Nach der heutigen Arbeitsphase sind noch folgende Projektziele zu erledigen:
11. Einblenden von Powerups in der Map, Pacman interaktion
  1. Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
12. Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
13. Auftrag an (Name) / Auftrags-Beschreibung
    Keine
  1. Datum: 18.06.18	Autor: Yannik Schiebelhut
  2. Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
2. Die zum heutigen Termin vereinbarten Aufträge und deren Status sind:
   Keine
  1. Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
3. Für den heutigen Tag haben wir uns die Umsetzung folgender Projektziele vorgenommen:
4. PowerUps endgültig fertigstellen
  1. Aufgetretene Probleme / Fragen
5. Während der heutigen Arbeitsphase sind folgende Probleme / Fragen aufgetreten:
6. PowerUps für eine bestimmte Zeit möglich machen(hält entweder das ganze Programm an oder setzt den Zähler nicht zurück
  1. Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
7. Während der heutigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
8. Powerups in der Theorie fertiggestellt (Logik)
  1. Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
9. Nach der heutigen Arbeitsphase sind noch folgende Projektziele zu erledigen:
10. nicht viel
  1. Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
11. Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
12. Auftrag an (Name) / Auftrags-Beschreibung
    Auftrag an Yannik: Problemquelle der Zeitgebung finden
  1. Datum: 21.06.18	Autor: Nico Balthazar
  2. Vorgaben (Sind alle zuletzt erteilten Aufträge abgeschlossen?)
2. Die zum heutigen Termin vereinbarten Aufträge und deren Status sind:
   Auftrag an Yannik: Problemquelle der PowerUps gefunden und behoben
  1. Arbeitsziel (Was nehmen wir uns für heute vor?)
3. Für den heutigen Tag haben wir uns die Umsetzung folgender Projektziele vorgenommen:
4. PowerUps final in die Map bringen, Projekttagebuch auf Korrektheit prüfen, Projekt Feinschliff verleihen, alles fertigstellen
  1. Aufgetretene Probleme / Fragen
5. Während der heutigen Arbeitsphase sind folgende Probleme / Fragen aufgetreten:
6. Keine
  1. Arbeitsergebnis (Was ist Stand heute geschafft?)
7. Während der heutigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
8. Projekt für Abgabe fertiggestellt
9. Während der bisherigen Arbeitsphase haben wir folgende Projektziele umgesetzt:
10. Alles
  1. Verbleibende Arbeitsschritte (Was ist noch zu tun?)
11. Nach der heutigen Arbeitsphase sind noch folgende Projektziele zu erledigen:
12. Keine
  1. Aufträge bis zum nächsten Projekttag (Wer erledigt was?)
13. Um am kommenden Projekttag gemeinsam und erfolgreich weiterzuarbeiten, ist es sinnvoll, zu diesen Aufträgen bereits Ergebnisse nutzen zu können:
14. Auftrag an (Name) / Auftrags-Beschreibung
    Keine